SURAT PERJANJIAN KERJA REHAP BANGUNAN MESS KAYU G-1

PT. DWI MITRA ADHIUSAHA

KAB. KOTAWARINGIN TIMUR

No :022/PT.DMA/KBN/TRK/X/2025

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tiga Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima di Desa Natai Baru telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja.

- Nama			: FAHRIZAL

NIK			: 6002071608800002

Jabatan			: Kadiv Traksi & PU

Alamat			: Perumahan Divisi I PT. DMA

Disebut Sebagai		: Pihak Pertama

- Nama			: RUSDIANUR

NIK			: 6202080107790016

Jabatan			: Kepala Pemborong

Alamat			: JL. Basirih Hulu RT 003/001 Desa Basirih Hulu Kecamatan

Mentaya Hilir Selatan – Kota Waringin Timur

Disebut Sebagai	: 	: Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Kedua telah sepakat untuk membuat surat perjanjian kerja (SPK) Rehap Bangunan Mess Kayu G1 di Divisi I PT. DWI MITRA ADHIUSAHA dengan syarat – syarat sebagai berikut :

Pasal 1

- Pihak Pertama menyerahkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) kepada Pihak Kedua dan pihak Kedua telah menerima untuk Rehap Bangunan Mess Kayu G1 Divisi I di atas tanah PT. DWI MITRA ADHIUSAHA dengan rincian sebagai berikut:

| No | Jenis Pekerjaan | Lokasi | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rehab Bangunan Mess Kayu | C9 | 1 Unit |  |
| 2 | Pasang Keramik | C9 | 1 Unit |  |

Pasal 2

Ruang lingkup Rehap Bangunan Mess Kayu G1 tersebut meliputi :

- Ketentuan bahan material Rehap Bangunan Mess Kayu G1 adalah sebagai berikut  :

- Ruang Lingkup Rehap Bangunan Mess Kayu G1

- Dinding Kamar		: 1 Unit

- Lantai			: 1 Unit

- Plafon			: 1 Unit

- Kamar Mandi		: 1 Unit

- Resplang			: 1 Unit

- Pekerjaan tersebut pada pasal 1 diatas, dilaksanakan dan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- Pihak kedua menyediakan bahan yang sudah dirinci oleh pihak pertama yaitu :

- Sebelum dan sesudah rehab 1 Unit Rehap Bangunan Mess Kayu G1 akan dilakukan BAP, yang bertujuan untuk memastikan kualitas dan kerapian rehab 1 unit Rehap Bangunan Mess Kayu G1

- Pihak Kedua (II) dalam hal ini siap melakukan service/perbaikan/pembongkaran/pengerjaan ulang terhadap pekerjaanya. Apabila terjadi kesalahan pengerjaan rehab bangunan diluar

Spesifikasi yang tertulis pada SPK yang mana dalam hal ini tidak ada biaya tambahan apapun dari perusahaan.

Kesalahan tersebut meliputi :

- Salah pemasangan Plafon, Resplang

- Pengecatan  yang tidak rata dan sebagainya

- Kualitas yang kurang baik dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada SPK

- Dan kesalahan lainnya, yang menyebabkan kerugian pada Perusahaan.

Pasal 3

Harga borongan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 dengan rincian sebagai berikut:

- Total Biaya Bahan Rehab Bangunan Mess Kayu G1 = Rp. 32 628.000

- Upah Rehap Bangunan Mess Kayu G1 = Rp. 6.500.000

- Upah Pasang Keramik  54 dus x Rp 60.000/dus =Rp. 3.240.000

Total Biaya Rehab Bangunan Mess Kayu G1 adalah Rp. 42.368.000,-

Terbilang “ Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah”

Pasal 4

Kenaikan Harga

Selama berjalannya Surat Perjanjian ini  Pihak  Kedua  ( II ) dan penanggung jawabnya,  tidak  akan  menuntut  kenaikkan  harga  oleh  akibat  apapun,   terkecuali ada Addendum perubahan kerja yang mempengaruhi volume pekerjaan.

Pasal 5

Jangka Waktu Pelaksanaan

- Pekerjaan dimaksud pasal 1 harus selesai dikerjakan oleh Pihak  Kedua  ( II ) dan penanggung jawabnya, selambat - lambatnya  dalam  waktu  20(Dua Puluh) hari kalender, terhitung sejak Surat Perjanjian ini ditandatangani, kecuali suatu kejadian diluar kekuasaan kedua belah pihak.

- Serah  terima  dilakukan  setelah  prosentase  pekerjaan  seperti  tersebut  pada  pasal 1,   selesai  100 %  ( seratus Persen ) dan  disertai  penandatanganan  Berita  Acara  peyerahan pertama oleh Pihak  Kedua  ( II ) dan penanggung jawabnya, kepada  Pihak Pertama ( I )

Pasal 6

Syarat syarat Pembayaran

- Pembayaran dilakukan secara langsung,  yang akan dilakukan  pada setiap gajian karyawan

- Pembayaran akan ditunda, jika dalam pengerjaannya tidak mendapat Hasil “ BAIK “ dari bagian BAP. Dan akan dilakukan pembayaran apabila pekerjaan pembuatan bak tampungan air tersebut telah di service dan dilakukan BAP kembali dengan hasil “BAIK”

Pasal 7

Keselamatan dan Keamanan Kerja / Bahan.

- Pihak  Kedua  dalam  rangka  pelaksanaan   pekerjaan,   diwajibkan   mengadakan    usaha -  usaha   untuk   menjamin keselamatan kesehatan, keamanan para pekerja, dan ketertiban lapangan.

- Selanjutnya   Pihak   Kedua   harus  bertanggung jawab  terhadap  bahan  -  bahan  yang  sudah  dikirim  ke lokasi  dan pengaturannya.

Pasal 8

P e r u b a h a n

  - Bilamana didalam pelaksanaan pekerjaan dikemudian hari ternyata terdapat perubahan terhadap  Surat Perjanjian Kerja /  kontrak,  maupun  penambahan  ataupun  pengurangan   pekerjaan ,   maka  hal  tersebut  akan  diatur  dalam pengaturan tersendiri.

Pasal 9

Denda dan Sanksi

- Denda Keterlambatan.  Apabila   pekerjaan  terlambat  sedangkan   stock  bahan  bangunan  cukup,  maka  pemborong /  kepala  kerja   akan dikenakan denda maksimum   1/1000 ( satu perseribu ) dari harga kontrak setiap minggunya.

- Denda Kelalaian.   Untuk  tiap kali melakukan kelalaian peraturan dari bestek / petunjuk Pihak Pertama, maka  Pihak Kedua dikenakan denda 1 /1000 ( satu perseribu ) dari harga kontrak, dengan ketentuan Pihak Kedua tetap  diwajibkan  memperbaiki pekerjaan yang dilalaikan.

Pasal 10

Pengawasan Pekerjaan

- Pihak Pertama ( I ) menunjuk seorang Pengawas Lapangan sebagai pengawas pekerjaan yang bertindak  untuk  dan atas nama Pihak Pertama ( I ).

- Pengawas lapangan bertugas mengawasi, meneliti dan memberi pengarahan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, serta meneliti dan membuat pembayaran angsuran.

- Pihak  Kedua  ( II ) dan penanggung jawabnya, harus mematuhi segala petunjuk dan perintah dari Pengawas Lapangan.

Pasal 11

Peralatan, Bahan dan Tenaga Kerja

Pihak  Kedua  ( II ) dan penanggung jawabnya, berkewajiban menyediakan peralatan / tenaga kerja yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan &  untuk itu :

  - Pihak  Kedua  ( II ) dan penanggung jawabnya, diwajibkan  membuat  tempat tinggal / barak kerja / gudang  bahan  yang  memenuhi     persyaratan  keselamatan, ketertiban serta penyediaan air secukupnya bagi pekerja - pekerjanya.

  - Segala sesuatu yang terjadi dengan Pihak  Kedua  ( II ) / penanggung jawabnya, / Tenaga Kerjanya merupakan tanggung jawab   Pihak  Kedua  ( II ) dan penanggung jawabnya.

  - Segala sesuatu bahan / material bangunan dan perlatannya yang di perlukan dalam pengerjaan borongan tersebut disediakan oleh Pihak Kedua ( II ).

  - Pihak kedua bersedia dan menjamin tidak mempekerjakan atau menempatkan anak dibawah usia 18 tahun.

Pasal 12

Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Kedua belah Pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 13

P e n u t u p

- Surat Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- Surat  Perjanjian  ini  dibuat  dan  ditandatangani  oleh  kedua  belah  pihak   diatas  materai  secukupnya  dan dibuat rangkap  2  ( dua ) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

| PIHAK KEDUA RUSDIANUR PIHAK KEDUA; PIHAK PERTAMA FAHRIZAL KADIV TRAKSI & PU. MENGETAHUI M. HERIAWAN PURBA PJS. AREA MANAGER PT.DMA; DIKETAHUI SITI HAMIDAH KASIE ANALISA.. MENYETUJUI SALAMUDDIN NAHAR GENERAL MANAGER REGIONAL SAMPIT |  |
| --- | --- |